## Slide 1: Verkeer 4 – Sprint 1
Tomas Bolckmans
Thomas Clauwaert
Aaron Mousavi
Dwight Kerkhove
Niels Verbeeck
VOP 2015-2016

## Slide 2: Inhoudsopgave
Waar staan we
Demo
Structuur
Nog op te lossen issues
Targets voor sprint #2
Vragen
Waar staan we – Demo – Structuur – Issues – Sprint #2 - Vragen

## Slide 3: Waar staan we?
Waar staan we – Demo – Structuur – Issues – Sprint #2 - Vragen

## Slide 4
Applicatie framework: CSS, MVC, database, ...
Implementatie traffic providers: Here, Google, Waze, TomTom,...
Poll service
Web interface: overzicht trajecten met huidige reistijd
Betrouwbaarheidsfactor
Targets
Waar staan we – Demo – Structuur – Issues – Sprint #2 - Vragen

## Slide 5
Trajecten weergeven op kaart
Trajecten beheren (wijzigen, toevoegen, verwijderen)
Statische informatiepagina’s
Extra targets product backlog
Waar staan we – Demo – Structuur – Issues – Sprint #2 - Vragen

## Slide 6: Demo
Waar staan we – Demo – Structuur – Issues – Sprint #2 - Vragen

## Slide 7: Structuur
Waar staan we – Demo – Structuur – Issues – Sprint #2 - Vragen

## Slide 8
Applicatie structuur
Waar staan we – Demo – Structuur – Issues – Sprint #2 - Vragen

## Slide 9
Huidige product backlog
Waar staan we – Demo – Structuur – Issues – Sprint #2 - Vragen

## Slide 10
Huidig use case diagram
Waar staan we – Demo – Structuur – Issues – Sprint #2 - Vragen

## Slide 11
Gebruik van externe perl scripts zonder API key
  + Gemakkelijk aanpasbaar bij wijzigingen
  + Geen API key en bijbehorend contract nodig
  + En dus geen limiet
  - Maakt gebruik via undocumented API/front end website scraping en dus minder stabiel bij wijzigingen
Verzamelen van gegevens
Waar staan we – Demo – Structuur – Issues – Sprint #2 - Vragen

## Slide 12
Fallback naar API met verkregen API key
  + Zorgt ervoor dat er geen gaten in de gegevens komen
  + Gebruikt enkel API key wanneer scrapen mislukt
  - API key licentie nodig
Verzamelen van gegevens
Waar staan we – Demo – Structuur – Issues – Sprint #2 - Vragen

## Slide 13: Nog op te lossen issues
Waar staan we – Demo – Structuur – Issues – Sprint #2 - Vragen

## Slide 14
Trajecten komen niet altijd overeen met gewenste traject
Gegevens worden niet in UTF-8 opgeslagen
Productieomgeving
Issues
Waar staan we – Demo – Structuur – Issues – Sprint #2 - Vragen

## Slide 15: Targets voor sprint #2
Waar staan we – Demo – Structuur – Issues – Sprint #2 - Vragen

## Slide 16
Resterende issues oplossen & feedback verwerken
Betrouwbaarheidsfactor
POI gegevens verzamelen (ongevallen, wegenwerken, afgesloten rijvakken,...)
Error handling & logging
Unit Tests
Integration Tests
Targets sprint #2
Waar staan we – Demo – Structuur – Issues – Sprint #2 - Vragen

## Slide 17
Weer & Parkingsgegevens verzamelen
REST service voor route gegevens
Twitter integratie
Dashboard
Product backlog sprint #2
Waar staan we – Demo – Structuur – Issues – Sprint #2 - Vragen

## Slide 18
Mockup Dashboard + Logging
Waar staan we – Demo – Structuur – Issues – Sprint #2 - Vragen

## Slide 19: Vragen?
Waar staan we – Demo – Structuur – Issues – Sprint #2 - Vragen