## Slide 1: Verkeer 4 – Sprint 1

## Slide 2: Waar staan we?

## Slide 3
Applicatie framework: CSS, MVC, database, ...
Implementatie traffic providers: Here, Google, Waze, TomTom,...
Poll service
Web interface: overzicht trajecten met huidige reistijd
Betrouwbaarheidsfactor
Targets

## Slide 4
Trajecten weergeven op kaart
Trajecten beheren (wijzigen)
Extra targets product backlog

## Slide 5: Demo

## Slide 6: Structuur

## Slide 7
Applicatie structuur

## Slide 8
Gebruik van externe perl scripts zonder API key
  + Gemakkelijk aanpasbaar bij wijzigingen
  + Geen API key en bijbehorend contract nodig
  + En dus geen limiet
  - Maakt gebruik via undocumented API/front end website scraping en dus minder stabiel bij wijzigingen
Verzamelen van gegevens

## Slide 9
Fallback naar API met verkregen API key
  + Zorgt ervoor dat er geen gaten in de gegevens komen
  + Gebruikt enkel API key wanneer scrapen mislukt
  - API key licentie nodig
Verzamelen van gegevens

## Slide 10: Nog op te lossen issues

## Slide 11
Trajecten komen niet altijd overeen met gewenste traject
Gegevens worden niet in UTF-8 opgeslagen
Issues

## Slide 12: Targets voor sprint #2

## Slide 13
Resterende issues oplossen & feedback verwerken
Betrouwbaarheidsfactor
POI gegevens verzamelen (ongevallen, wegenwerken, afgesloten rijvakken,...)
Error handling & logging
Targets sprint #2

## Slide 14
Weer & Parkingsgegevens verzamelen
REST service voor route gegevens
Twitter integratie
Dashboard
Product backlog

## Slide 15: Vragen?